## Slide 1: Ciclos de Vida
Análisis de Sistemas

## Slide 2: Contenido
Ciclos de Vida: Definciones y Concepto
Ciclos de Vida
  Prueba y Error
  Cascada Puro
  Ciclos de Vida Iterativos
    Cascada con Subproyectos
  Ciclos de Vida Incrementales
    Cascada Iterativo Incremental
  Ciclos de Vida Evolutivos
    Prototipado
    Espiral
Proceso Unificado
Metodologías Ágiles
  Scrum

## Slide 3: Definiciones
Ciclo de Vida
“Los ciclos de vida son los estados intermedios que atraviesa un objeto/elemento desde que nace hasta que muere”
Ciclo de Vida de Software
“Todo proyecto SW tiene un ciclo de vida asociado, que indica los estados intermedios por los que ha de transitar un producto o artefacto (documentaciones, minutas, contratos, SW ejecutable, etc) desde que nace hasta que muere”
Resolviendo Problemas en los Sistemas de Información
Pollo-Cattaneo
Notes: Visualizar: Proporciona un lenguaje común para los diferentes roles del equipo de proyecto. Permite trascender la dificultad de aspectos que sean de difícil apreciación al ser modelados en texto o código
Especificar: Construir modelos precisos, no ambiguos y completos, desde análisis hasta implementación
Construir: Generación de código (herram. CASE) + Ingeniería Inversa
Documentar: Producción de artefactos para entregables

## Slide 4: Ciclos de Vida
CICLO DE VIDA ÚTIL DE SW
PROYECTO
CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DE SW
PROBLEMA
(SW)
RETIRO
MANTENIMIENTO
PRODUCTO
SW
CICLO DE VIDA DE PROYECTO S.I.
(uno, muchos o ninguno…)
PROBLEMA
(SI)

## Slide 5: Concepto
Define los estados de los artefactos involucrados en el desarrollo del SW
Cada estado se define por las actividades que realiza, definidas por el proceso de SW
Una vez completadas todas las actividades de un estado, se realiza la transición al estado siguiente
Mapa de Actividades: Permite visualizar la relación entre cada estado y las actividades que le corresponden

## Slide 6: Concepto
Ningún Ciclo de Vida es mejor que otro, tienen diferentes ventajas y desventajas, en cuanto a:
  Velocidad de desarrollo
  Calidad del producto
  Visibilidad interna (del estado del proyecto)
  Visibilidad externa (del avance del producto SW)
  Manejo de Riesgos
  Respuesta a cambios
  Costo
  Experiencia del Equipo de Proyecto
  Otros

## Slide 7: Prueba y Error
PRUEBA Y ERROR
ENTREGA (tal vez)
ESPECIFICACIÓN (tal vez)

## Slide 8: Cascada Puro
ESTUDIO PRELIM.
RELEVAM.
ESTUDIO FACTIB.
ANALISIS
DISEÑO
DESARR.
PRUEBA
IMPLEM.

## Slide 9: Ciclos de Vida Iterativos
Existen diferentes instancias de uno o más estados, que pueden ser repetidas por un mismo equipo, o ejecutadas en forma paralela e “independiente” por distintos equipos
La cantidad de iteraciones estará definida desde el principio del proyecto

## Slide 10: Cascada con subproyectos (iterativo)
PROBAR + IMPLEMENTAR
DIS
DES
PRU
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
DIS
DES
PRU
DIS
DES
PRU
ESTUDIO PRELIM.
RELEVAM.
ESTUDIO FACTIB.
ANALISIS

## Slide 11: Ciclos de Vida Incrementales
Caso particular de Ciclo de Vida Iterativo, que define diversas entregas del producto que agregan cada vez más valor productivo al Software
Desde la primer entrega el Software puede utilizarse

## Slide 12: Cascada Iterativo Incremental
DIS
DES
PRU
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
DIS
DES
PRU
DIS
DES
PRU
IMP v1
IMP v2
IMP v3
ESTUDIO PRELIM.
RELEVAM
ESTUDIO FACTIB.
ANALISIS

## Slide 13: Ciclos de Vida Evolutivos
A medida que avanza el proyecto se van definiendo las nuevas iteraciones a realizarse que incrementarán el valor del producto
Al comienzo del proyecto no se conoce cuántas iteraciones se realizarán

## Slide 14: Prototipado
CONCEPTO INICIAL
CONSTRUIR PROTOTIPO
COMPLETAR Y ENTREGAR
OK?
NO
SI
SELECCIONAR PROTOTIPO
Subciclo de Prototipado (Especificación requerimientos)
FEEDBACK USUARIO

## Slide 15: Prototipado – Tipos
Prototipado Evolutivo (propiamente dicho)
  Cuando el prototipo se considera aceptable se refina y se entrega como producto terminado (no recomendado)
Prototipado Deshechable
  Cuando el prototipo se considera aceptable se destruye y se desarrolla un producto con un proceso orientado a la calidad, utilizando el conocimiento obtenido por la interacción del usuario con el prototipo

## Slide 16: Espiral
Notes: La cantidad de fases puede variar.
Ej de 6 fases:
Comunicación con cliente
Planificación
Análisis de Riesgos
Ingeniería
Construcción y Entrega
Evaluación del Cliente
Donde las iteraciones pueden ser:
Desarrollo de Conceptos
Desarrollo de Nuevos Productos
Desarrollo de Mejoras de Productos
Mantenimiento de Productos

## Slide 17: Espiral
Orientado a Riesgos
Cada ciclo es una “cascada” que agrega valor sobre el producto SW o sus artefactos
Luego de cada ciclo de espiral, se evalúa la conveniencia de realizar un nuevo ciclo:
  Cuál es el riesgo de realizarlo?
  Cuál es el beneficio potencial de realizarlo?

## Slide 18: Administración del Riesgo
Elementos que componen al Riesgo
  Probabilidad de ocurrencia de un problema
  Impacto en caso de ocurrir
  Exposición = Probabilidad x Impacto
Se procura disminuir la Exposición de los riesgos con mayor valor mediante planes de:
  Mitigación: Disminuir Probabilidad
  Contingencia: Reducir Impacto

## Slide 19: Proceso Unificado (OO)

## Slide 20: Proceso Unificado (OO)
NO es un Ciclo de Vida, sino un “Modelo de Proceso”, ya que además de las estados del ciclo de vida define actividades, técnicas, herramientas, modelos, equipos de trabajo, roles, etc…
Sirve únicamente para proyectos que sigan la metodología OO
Dirigida por “Casos de Uso”
Las fases representan un “cascada puro”: I>E>C>T
Dentro de cada fase hay un ciclo de vida evolutivo

## Slide 21: Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software
Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros a que lo hagan. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Software funcionando sobre documentación extensiva
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan
Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.
-The Agile Alliance 2001
Metodologías Ágiles
Notes: Primero contruir el equipo, luego construir el ambiente. El ambiente debe amoldarse al equipo y no al revés
La documentación es necesaria en su justa medida, demasiada es contraproducente, por la dificultad de mantenerla al día. “No producir documentación a menos que su necesidad sea inmediata y significativa”
Los mejores contratos son los que explicitan la forma en que el equipo de desarrollo y el cliente trabajarán conjuntamente, sin especificar requerimientos, + calendario + costos de forma fija. El éxito no depende del contrato sino del trabajo conjunto cliente-equipo
“Los planes no sirven, planificar es fundamental”. Asegurarse que los planes son flexibles. Planes detallados a corto plazo, globales a largo plazo

## Slide 22: Pilares de Desarrollo Ágil
Participación activa del cliente dentro del proyecto.
Equipos de desarrollo autogestinados y motivados.
Iteraciones rápidas de desarrollo, agregando siempre valor al producto final.
Aceptar el cambio como parte del proyecto. Adaptarse entendiéndolo como ventaja competitiva.
El progreso se mide mediante software funcionando (la mayoría de las veces, entregado).
Enforcarse en soluciones simples: “Maximizar la cantidad de trabajo no realizado”
Notes: Principios del Manifiesto Ágil
Seguimos estos principios:
*Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor.
*Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente.
*Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.
*Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto.
*Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.
*El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara.
*El software funcionando es la medida principal de progreso.
*Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida.
*La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad.
*La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial.
*Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos auto-organizados.
*A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

## Slide 23: Caracterísiticas Metodologías Ágiles
Uso de prototipos.
Iteraciones cortas (1-4 semanas).
Entrega continua.
Orientadas al producto final (funcionando).
Grupos de trabajo pequeños (≤10 personas).
Uso de herramientas modernas de comunicación, testing, control de cambios, desarrollo, etc.
Notes: El código es parte de la documentación.

## Slide 24: Scrum
PRODUCT BACKLOG
SPRINT PLANNING MEETING
SPRINT BACKLOG
(2 -4 SEMANAS)
SPRINT REVIEW
SPRINT RETROSPECTIVE
SPRINT GOAL
DAILY SCRUM MEETING
Cada 24 horas
Duración: 15-30 mins.
SPRINT END
Notes: Product Backlog:
Sprint Planning Meeting
Sprint

## Slide 25: SCRUM - Roles
Roles
  Product Owner
    Responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo del equipo de desarrollo.
  Equipo de desarrollo
    El tamaño justo para ser ágil en el trabajo, pero pudiendo agregar suficiente valor al producto final dentro de un Sprint.
  Scrum Master
    Responsable de conocer, comunicar y asegurar el correcto uso de las técnicas de SCRUM.

## Slide 26: Prácticas Ágiles
Reuniones diarias (daily/standup meeting).
Desarrollo basado en tests (TDD)
Desarrollo basado en tests de aceptación de usuario (ATDD).
Integración continua (desarrollo evolutivo).
Peer programming.
Refactorización.
Revisiones de código o diseño.
(pero aplicables a cualquier metodología)

## Slide 27: Críticas a Metodologías Ágiles
Pobre estimación a largo plazo.
Difícil para equipos grandes de desarrollo.
Difícil para proyectos grandes.
Depende de un equipo con experiencia (tanto en desarrollo como en la metodología).
El cliente debe saber lo que necesita/quiere.
Demasiadas reuniones!!
“No Silver Bullet” (F. Brooks, 1986)
¿Son realmente metodologías…?

## Slide 28: Cierre
Ciclos de Vida

## Slide 29: Preguntas y Respuestas

## Slide 30: Bibliografía Ciclos de Vida
Lifecycle Planning (en fotocopiadora)
Análisis y Diseño de Sistemas (Kendall & Kendall). Cap 1, 3 y 6
Ingeniería del Software, Un Enfoque Práctico (Pressman). Cap 1, 2, 3 y 4
Ingeniería del Software (Sommerville). Cap 2
Análisis Estructurado Moderno (Yourdon). Cap 5
Norma ISO 12207 “Procesos del Ciclo de Vida del Software”
Investigar y proponer :)

## Slide 31: Bibliografía Metodologías Ágiles
http://www.agilemanifesto.org/
http://www.scrumguides.org/
Scrum and XP from the trenches 2nd edition (http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2) LIBRO GRATUITO
Kanban and Scrum minibook (http://www.infoq.com/minibooks/kanban-scrum-minibook) LIBRO GRATUITO
http://www.allaboutagile.com/
Investigar y proponer :)